|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GRUPO: 1 | TRABAJO: HeatSense | |
| LUGAR: Reunión telemática | | FECHA: V 22/05/2020 |
| OBJETIVOS DE LA SESIÓN:  Establecer y completar pasos finales para terminar el proyecto. | | |
| TEMAS TRATADOS:   * Se ha cambiado el uso de MQTT por amazon SNS. * Se utilizará el servicio cognito para mandar un disparador a una función lambda cuando un usuario se loguee y se guardará la información estructurada en dynamoDB. | | |
| DECISIONES TOMADAS Y REPARTO DE TAREAS:   * Leonardo y Anselmo implementarán los servicios cógnito y SNS * Antonio y Denis incluirán los mensajes finales al usuario. | | |
| TIEMPO EMPLEADO EN LA REUNIÓN: 1 h 30 min | | |
| FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: Por determinar. | | |